PEAKLY

Hub Investissement Musical

"Identifiez les pics. Investissez au sommet."

Roadmap Projet — Wild Code School 2025

| 6 semaines | 4 personnes | 3 livrables | 5 sprints |
| --- | --- | --- | --- |

# Problematique officielle

Le streaming musical est-il devenu un secteur financier mature, et quelles opportunites d'investissement offre-t-il aux entreprises en quete de nouveaux relais de croissance ?

# Storytelling — 5 actes

| Constat | Preuve | Acteurs | Geographie | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Explosion du streaming en 10 ans | 17.19 Mds$ revenus Spotify 2025 | Qui capte vraiment la valeur ? | Marches emergents en explosion | Investissez au sommet |

# L'ecosysteme musical — 3 piliers

| Streaming | Concerts & Live | Majors & Labels |
| --- | --- | --- |
| Spotify 32% du marche mondial Apple Music 12% — YouTube 10% 919M abonnes dans le monde 2025 | 35.2 Mds$ de revenus mondiaux 2025 50% des revenus totaux de l'industrie CAGR +11.8% jusqu'en 2030 | Universal Music Group (UMG) Warner Music Group (WMG) 70% du marche mondial controle |

# Repartition des roles — equipe de 4

| PO Product Owner | DA Data Analyst | DE Data Engineer | FE Front-end / Design |
| --- | --- | --- | --- |
| - Backlog & priorisation - Storytelling & pitch - PowerPoint final - Validation livrables - Daily standups | - API Spotify — artistes, albums - yfinance — SPOT/UMG/WMG/LYV - Nettoyage Pandas - Analyse correlations - Etude de marche data | - Pipeline ETL automatise - Base de donnees PostgreSQL - Dashboard Streamlit - Deploiement Streamlit Cloud - API endpoints | - Site Peakly HTML/CSS/JS - Logo & charte graphique - UI Dashboard — design - Slides visuels PowerPoint - Maquettes & wireframes |

# Directives Product Owner

| Vision produit | Definir et maintenir la vision : Peakly = hub data entre artistes et investisseurs musicaux. |
| --- | --- |

| Backlog | Rediger et prioriser le backlog — chaque tache doit avoir un objectif business clair et mesurable. |
| --- | --- |

| Daily standups | Animer les daily standups (15 min max) : quoi fait, quoi prevu, quels blocages. |
| --- | --- |

| Validation | Valider chaque livrable avant de passer au sprint suivant — aucun sprint sans validation. |
| --- | --- |

| Risques | Identifier les risques tot : donnees indisponibles, API limitees, scope trop large. Reduire si necessaire. |
| --- | --- |

| Storytelling | Construire le storytelling final : chaque graphique repond a 'pourquoi investir dans la musique ?'. |
| --- | --- |

| Calendrier | Respecter le calendrier — la semaine 6 est reservee uniquement a la presentation finale. |
| --- | --- |

| Regle d'or | Chaque sprint se termine par une demo. Si pas demontrable = pas termine. Semaine 6 = presentation uniquement. |
| --- | --- |

# Roadmap detaillee — 6 sprints

Sprint 1 — Cadrage & etude de marche Semaine 1

- Definir la problematique officielle du projet - Etude de marche : streaming, concerts, finance - Identifier et tester toutes les sources de donnees - Creer le repo GitHub partage — branches par membre - Valider nom Peakly, logo et charte graphique - Rediger le document de cadrage + backlog complet

Livrable : Document cadrage + backlog priorise

Sprint 2 — Collecte & nettoyage des donnees Semaine 2

- API Spotify — artistes, albums, titres par genre - yfinance — cours SPOT, UMG, WMG, LYV 2018-2025 - Dataset Kaggle — Spotify 2015-2025 - Nettoyage Pandas — NaN, doublons, types, outliers - Premiers graphiques exploratoires (EDA) - Push datasets propres sur GitHub

Livrable : Datasets propres + EDA notebook Jupyter

Sprint 3 — Analyse & correlations Semaine 3

- Correlation streaming vs cours boursier SPOT - Analyse geographique — marches emergents Asie/Afrique - Impact concerts sur revenus et bourse - Pipeline ETL automatise + base PostgreSQL - Formule du score d'investissement Peakly - Visualisations finales pour le dashboard

Livrable : Analyses completes + base SQL operationnelle

Sprint 4 — Dashboard & site Peakly Semaine 4

- Dashboard Streamlit — 5 sections completes - Carte mondiale interactive — Folium ou Plotly - KPIs synthetiques + score investissement - Site Peakly — page d'accueil HTML/CSS - Logo & charte graphique finalises - Premier deploiement Streamlit Cloud

Livrable : Dashboard v1 + site Peakly en ligne

Sprint 5 — Finition & PowerPoint Semaine 5

- Corrections et ameliorations dashboard + site - PowerPoint pitch investisseur — storytelling 5 actes - Visuels slides alignes avec charte Peakly - Deploiement final Streamlit Cloud - Documentation technique + guide utilisateur - Premieres repetitions de presentation

Livrable : Tout finalise — repetitions en cours

Sprint 6 — Presentation finale Semaine 6

- Repetition generale complete (x2 minimum) - Verification technique — demo live dashboard - Verification site Peakly en ligne - Pitch devant le jury — storytelling 5 actes - Demo live du dashboard Streamlit - Questions & reponses jury

Livrable : Jury impressionne — projet valide

# Sources de donnees

| Spotify API | Charts, artistes, albums, tendances par pays |
| --- | --- |
| Yahoo Finance | Cours SPOT / UMG / WMG / LYV — historique CSV |
| Kaggle Dataset | Spotify 2015-2025 — 10 ans de comportements streaming |
| Songkick / Ticketmaster | Concerts, festivals, billetterie mondiale |
| IFPI / Macrotrends | Revenus mondiaux, parts de marche, ratios financiers |

# Stack technique

| Python / Pandas | Collecte, nettoyage, transformation des donnees |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Base de donnees relationnelle — stockage structuree |
| ETL Pipeline | Automatisation extraction-transformation-chargement |
| Streamlit / Dash | Dashboard interactif — visualisations dynamiques |
| yfinance + APIs | Sources de donnees live — financieres et musicales |
| ML / IA (optionnel) | Predictions et enrichissement du score investissement |

PEAKLY — Hub Investissement Musical Streaming • Finance • Concerts • Data • Geographie